

БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

От 25.04.2023 № 82

О проведении двухмесячника

по благоустройству, озеленению

и санитарной очистке населенных

пунктов территориального

управления «Восточное»

В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения территории населенных пунктов в надлежащее санитарное состояние, улучшения в них экологической обстановки и подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить и провести с 28 апреля по 28 июня 2023 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности:

- еженедельно организовывать и проводить санитарные дни по очистке и благоустройству прилегающих территорий;

4. Владельцам жилого фонда и индивидуальных домов организовать и выполнить работы по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А.Соловьев**

Приложение к постановлению

Главы Белозерского муниципального округа

от 25.04.2023 № 82

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке**

**территориального управления «Восточное» на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по благоустройству | Срок  исполнения; ответственный |
| 1. | Субботники по очистке придомовых территорий | 15.04.- 05.05.  ТУ «Восточное»,  владельцы домов |
| 2. | Субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий предприятий, организаций, учреждений, мест массового отдыха | Апрель -  октябрь;  Руководители  ( по согласованию) |
| 3. | Вывоз мусора в специально отведенные места | Апрель –  октябрь;  ТУ «Восточное» |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Май – октябрь;  ТУ «Восточное» |
| 5. | Благоустройство и санитарная очистка территории у памятников Воинам – землякам | Апрель – май;  ТУ «Восточное»;  школы  ( по согласованию) |
| 6. | Организация общего субботника по санитарной очистке и благоустройству на территории кладбищ | Май - июнь  ТУ «Восточное»;  старосты населённых пунктов |
| 7. | Скашивание травы на улицах населенных пунктов | Июнь-август;  ТУ «Восточное» |