

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 03.07.2023 № 855

О внесении изменения в постановление администрации округа от 09.02. 2023 № 170

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации округа от 25.04.2023 №519 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области», от 17.10.2022 №370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы», руководствуясь Уставом округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации округа от 09.02.2023 № 170, следующее изменение, изложив приложение № 3 «План Программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы» к муниципальной программе охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа: Д.А.Соловьев**

Приложение к постановлению

№ 855 от 03.07.2023

«Приложение № 3

к Муниципальной программе

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы

План реализации Программы охраны окружающей среды и рационального

использования природных ресурсов на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных  мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов** | | | | | | | | | |
| 1.1. Снижение уровня загрязнения водных объектов. | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение аналитического контроля | Первый заместитель главы округа | | 01.01.2023 | 31.12.2027 | определение состава проб воды | 0 | 0 | 0 |
| **2. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления** | | | | | | | | | |
| 2.1.Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов (Рекультивация несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 141 038, 81 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Строительство перегрузочной станции на территории полигона. Мощность - 7000 тонн/год | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 8410,97 |  |  |
| 2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Панинская (в 1,5 км от д.Панинская в границах кадастрового квартала 35:03:0202004:279) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п. Белый Ручей (в 1 км от п.Белый Ручей в границах кадастрового квартала 35:03:0302041) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 90,0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Ликвидация несанкционированной свалки вблизи населенного пункта д.Глушково (в 1,5 км на восток от д.Глушково, в границах кадастрового квартала 35:03:0401001) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 540,0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п.Мегринский (в восточной стороне от п.Мегринский, в границах кадастрового квартала 35:03:0000000:246) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Карпово (в 3 км от д.Карпово, в границах кадастрового квартала 35:03:0401003:462) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Дудино (на земельном участке, расположенном в с/п Куностьское, (КНЗУ: 35:03:0000000), геогр. координаты - 60.015475, 37.730836 (навал№1), 60.015996, 37.716020 (навал№2) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Тимонино (в 2 км от д.Тимонино в сторону д.Ленино на земельном участке 59,965399; 38,028846) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 70,0 | 0 | 0 |
| 2.2.9 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Ершово (на земельном участке с координатами: 596,834078; 37,822274) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.10 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д.Агашино (в границах кадастрового квартала 35:03:0403001, южнее земельного участка в границах кадастрового квартала 35:03:0403001:547) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.11 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи с.Маэкса (в 100 м от съезда с автодороги Белозерск-Нижняя Мондома к с.Маэкса, в границах кадастрового квартала 35:03:0203003) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи г.Белозерк (по юго-западному направлению от городского кладбища в кадастровом квартале 35:03:0401001 (координаты 60,028322; 37,829968) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.13 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов (СП Артюшинское, КНЗУ 35:03:0000000) | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 | 0 | 0 |
| **3.Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Экологическое информирование и образование населения | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Повышение уровня экологического образование населения | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Участие в мероприятиях, семинарах по природоохранной тематике | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере охраны окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Рост количества населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | | | | | 150 149,78 | 0,0 | 0,0 |

.»