

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 02.02.2023 № 133

О внесении изменения в

постановление администрации

района от 28.12.2022 № 504

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации района от 28.12.2022 № 504 изменение, изложив приложение № 3 «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа Д.А. Соловьев**

Приложение 3 к постановлению администрации

округа от 02.02.2023 № 133

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного

значения в Белозерском муниципальном

округе на 2023-2027 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финасирование (тыс.руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Ввод 5,298 км отремонтированных дорог | **66 323,554**  **64 391,800/**  **1931,754** | 2 500,0  0/2500,0 | 750,0  0/750,0 |
| 1.1 Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ватаманово | Администрация Белозерского округа | 2024 | 2024 | Ввод 1,8 км. отремонтированных дорог | - | 2500,0  0/2500,0 |  |
|  |  | - |
| 1.2. Ремонт автодороги общего пользования общего пользования местного значения подъезд к д. Воздвиженье. | Администрация Белозерского округа | 2025 | 2025 | Ввод 0,2 км. отремонтированных дорог |  |  |  |
| - | - | 750,0  0/750.0 |
|  |  |
| 1.3. Ремонт участка ул. III-Интернационала в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,625 км. отремонтированных дорог | 31 003,0  30 100,0/903,00 | - | - |
| 1.4. Ремонт участка ул. Пионерская в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,293 км. отремонтированных дорог | 14 935,0  14500,0/435,0 | - | - |
| 1.5. Ремонт участка ул. Первомайская в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,295 км. отремонтированных дорог | 14 935,00  14 500,00/435,00 | - | - |
| 1.6. Ремонт автодорог общего пользования местного значения: подъезд к д. Кема, д. Кема, участка автодороги д. Кема-д. Рябово | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2023 | ***Ввод 1,885 км. отремонтированных дорог*** | 5 450,554  5291,800/158,754 |  |  |
| 2. Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа | 2023 | 2025 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано | 200,0  0/200,0 |  |  |
| 200,0  0/200,0 | 200,0  0/200,0 |
| 3.Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе: |  | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. | **11 576,246**  **/11 576,246** | 13 092,0  0/13 092, | 15 806,0  0/15 806,0 |
| Администрация Белозерского округа |
|  |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов округа. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 6 783,246  0/6 783,246 | 8299,0  0/8299,0 | 11013,0  0/11013,0 |
| 3.2.Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 2 300,0  0/2 300,0 | 2300,0  0/2300,0 | 2300,0  0/2300,0 |
| 3.3. Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Восточное» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | **1100,0**  **0/1100,0** | 1100,0  0/1100,0 | 1100,0  0/1100,0 |
| 3.4. Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Западное» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Западное» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 1393,0  0/1393,0 | 1393,0  0/1393,0 | 1 393,0  0/1 393,0 |
| 4.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Ввод 0,2 км отремонтированных дорог | **866,6**  **840,6/26,0** | 866,6 840,6/26,0 | 866,6 840,6/26,0 |
| 5. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации | 1 800,0  0/1 800,0 | 700,0  0/700,0 | 700,0  0/700,0 |
| 5.1. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации | 100,0  0/100,0 | 700,0  0/700,0 | 700,0  0/700,0 |
| 5.2. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации | 1700,0  0/1700,0 | - | - |
|  |  |
| ИТОГО | | | | | **80 766,400**  **65 232,400/15 534,0** | 17 358,6  840,6/16 518,0 | 18 322,6  840,6/17482,0 |