

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменения в

постановление администрации

района от 28.12.2022 № 504

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации района от 28.12.2022 № 504, изменение, изложив Приложение 3 «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного

значения в Белозерском муниципальном

округе на 2023-2027 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского округа  Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Ввод 5,298 км отремонтированных дорог | **64 661,2**  **62 777,9/1 883,3** | 2 500,0  0/2500,0 | 750,0  0/750,0 |
| 1.1 Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ватаманово | Администрация Белозерского округа | 2024 | 2024 | Ввод 1,8 км. отремонтированных дорог | 0 | 2500,0  0/2500,0 | 0 |
|  |
| 1.2. Ремонт автодороги общего пользования общего пользования местного значения подъезд к д. Воздвиженье. | Администрация Белозерского округа | 2025 | 2025 | Ввод 0,2 км. отремонтированных дорог | 0 | 0 | 750,0  0/750,0 |
| 1.3. Ремонт участка ул. III-Интернационала в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,625 км. отремонтированных дорог | 38 283,9  37 169,8/1 114,1 | 0 | 0 |
| 1.4. Ремонт участка ул. Пионерская в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,293 км. отремонтированных дорог | 5 170,6  5 018,6/152,0 | 0 | 0 |
| 1.5. Ремонт участка ул. Первомайская в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,295 км. отремонтированных дорог | 17 418,5  16 911,6/506,9 | 0 | 0 |
| 1.6. Ремонт автодорог общего пользования местного значения: подъезд к д. Кема, д. Кема, участка автодороги д. Кема-д. Рябово | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2023 | ***Ввод 1,885 км. отремонтированных дорог*** | 3 788,2  3 677,9/110,3 | 0 | 0 |
| 2. Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа | 2023 | 2025 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано | 0  0/0 |  |  |
| 200,0  0/200,0 | 200,0  0/200,0 |
| 3.Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе: |  | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. | **17 625,6**  **1 613,9/16 011,7** | 13 092,0  0/13 092,0 | 15 806,0  0/15 806,0 |
| Администрация Белозерского округа |
|  |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов округа. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 9 340,2  0/9 340,2 | 8 299,0  0/8299,0 | 11 013,0  0/11013,0 |
| 3.2.Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 3 630,0  0/3 630,0 | 2 300,0  0/2300,0 | 2 300,0  0/2300,0 |
| 3.3. Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Восточное» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 1 400,0  0/1 400,0 | 1100,0  0/1100,0 | 1100,0  0/1100,0 |
| 3.4. Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Западное» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Западное» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 1 593,0  0/1 593,0 | 1393,0  0/1393,0 | 1 393,0  0/1 393,0 |
| 3.5 Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Подъезд к д. Антоново | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2023 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 2 км. | 1 662,4  1613,9/48,5 | 0  0/0 | 0  0/0 |
| 4.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Ввод 0,2 км отремонтированных дорог | **858,2**  **832,2/26,0** | 866,6 840,6/26,0 | 866,6  840,6/26,0 |
| 5. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации | **3 694,0**  **0/3 694,0** | 700,0  0/700,0 | 700,0  0/700,0 |
| 5.1. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации | 94,0  0/94,0 | 700,0  0/700,0 | 700,0  0/700,0 |
| 5.2. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации | 3 600,0  0/3 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |
| ИТОГО | | | | | **86 839,0**  **65 224,0/21 615,0** | 17 358,6  840,6/16 518,0 | 18 322,6  840,6/17482,0 |

».