ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы

в 2022 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | кв. м | 0 | 1038,10 | 1038,10 | |  |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | чел. | 0 | 50 | 50 | |  |
| 3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | ед. | 0 | 26 | 26 | |  |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 0 | 0 | |  |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | ед. | 0 | 35 | 35 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов | 01.01. 19 | 31.08. 25 | 01.01. 19 | - | Расселение в рамках реализации всей Программы 11290,96 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда | В 2022 году расселено 1038,10 кв.м. |  |
|  | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов, руководитель администрации города Белозерск Г.В.Бубнова | 01.01.19 | 31.08. 25 | 01.01.19 |  | Переселение в рамках реализации всей Программы 546 человек, проживающих в аварийных жилых домах | В 2022 году переселено 50 граждан |  |
|  | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | МАУ «Центр МТО района» И.Н.Смирнов | 01.01. 19 | 31.12. 24 | 01.01. 19 | - | Изготовление информационных щитов на 45 аварийных домов | В 2021 году изготовлено 26 информационных щитов |  |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | руководитель администрации города Белозерск Г.В.Бубнова | 01.01. 21 | 31.12. 26 | 01.01. 21 |  | Ликвидация в рамках реализации всей Программы 45 многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., общей площадью 11450,06 кв.м. |  | Ликвидация была не запланирована |
|  | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» И.Н. Смирнов | 01.01. 21 | 31.12. 24 | 01.01. 21 |  | Определение стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | Проведена оценка стоимости 35 жилых помещений |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | | всего | 42865,25 | 80219,30 | 37203,50 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Администрация Белозерского муниципального района | 42865,25 | 79770,80 | 36755,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Администрация Белозерского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 39,0 | 39,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Администрация города Белозерск | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 409,5 | 409,5 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | всего | 80219,30 | 37203,5 |
| районный бюджет | 518,103 | 511,083 |
| федеральный бюджет | 35263,90 | 35203,90 |
| областной бюджет | 44437,20 | 1488,50 |
| бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

*Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | 1038,10 | 1038,10 | 1 |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | 50 | 50 | 1 |
| 3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | 26 | 26 | 1 |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | 35 | 35 | 1 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1,0

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:*

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы 80219,30 - тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 37203,50 тыс. руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 80219,30/ 37203,50 = 2,16

*Общая эффективность муниципальной программы*:

ПР = (1,0+1,0)/2,16=0,93

Степень общей эффективности реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы» – «Программа не эффективна».

Степень общей эффективности реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы» – «Программа неэффективна» в связи с высоким значением показателя ЭИС. Так как финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета, изменения в Программу в части финансирования вносятся после утверждения соответствующих поправок в областной бюджет. Проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщика жилых помещений под переселение граждан из аварийного жилья планируется в 2023 году. В связи с этим в адрес Департамента строительства Вологодской области было направлено письмо о перераспределении в полном объеме финансирования, предусмотренного в рамках третьего этапа, c 2022 на 2023 год. В 2022 году соответствующих поправок в областной бюджет внесено не было.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от 27.04.2022 № 148 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от 05.07.2022 № 229 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.10.2022 № 390 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 06.12.2022 № 453 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2022 году продолжится реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы» путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также путем выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируется разработка сметной документации по сносу аварийных домов, расселенных в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019-2025 годы.

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год | |
| план | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | кв.м. | 2010,20 | 2010,20 |  |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | чел. | 92 | 92 |  |
| 3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | ед | 11 | 11 |  |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | ед. | 35 | 35 |  |

Начальник отдела

Жилищно-коммунального хозяйства

администрации Белозерского

муниципального округа С.А. Поспелова