ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы

в 2023 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | | | | | | |
| 1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | кв. м | 1038,10 | 2740,0 | 2740,0 | |  |
| 2 | Приобретение жилых помещений у застройщика | кв.м. | 0 | 0 | 0 | |  |
| 3 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | чел. | 50 | 105 | 105 | |  |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 0 | 0 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев | 01.01. 19 | 31.08. 25 | 01.01. 19 | - | Расселение в рамках реализации всей Программы 11264,96 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда | В 2023 году расселено 2740,70 кв.м. |  |
|  | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель главы округа А. В. Лебедев, начальник территориального управления «Белозерское Н. А. Антонов, начальник территориального управления «Западное» И. А. Апполонова | 01.01.19 | 31.08. 25 | 01.01.19 |  | Переселение в рамках реализации всей Программы 542 человек, проживающих в аварийных жилых домах | В 2023 году переселено 105 граждан |  |
|  | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | МАУ «Центр МТО района» И.Н.Смирнов | 01.01. 19 | 31.12. 24 | 01.01. 19 | - | Изготовление информационных щитов на 45 аварийных домов | В 2022 году изготовлено 11 информационных щитов |  |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Начальник территориального управления «Белозерское» Н. И. Антонов, начальник территориального управления «Западное» И. А. Апполонова | 01.01. 21 | 31.12. 25 | 01.01. 21 |  | Ликвидация в рамках реализации всей Программы 45 многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., общей площадью 11264,96 кв.м. |  | Ликвидация была не запланирована |
|  | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» И.Н. Смирнов | 01.01. 21 | 31.12. 24 | 01.01. 21 |  | Определение стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | Проведена оценка стоимости 82 жилых помещений |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | | всего | 595193,439 | 249714,38 | 240570,283 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 595193,439 | 249714,38 | 240570,283 |
| Основное мероприятие 1.1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Первый заместитель главы округа | 593734,911 | 248673,78 | 239529,69 |
| Основное мероприятие 1.2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель главы округа, начальник территориального управления «Белозерского» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 130,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Начальник территориального управления «Белозерское», начальник территориального управления «Западное» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 910,60 | 910,60 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | Всего, в том числе | 249714,38 | 240570,283 | 96 | В 2023 году планировалось осуществить по заключенным контрактам на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда застройщику ООО «ДОРСТРОЙ». Однако подрядчик нарушил сроки сдачи жилья, установленные контрактами, поэтому гражданам была выплачена денежная компенсация за аварийное жилье. |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1040,60 | 1040,6 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 162528,92 | 154677,790 | 95% |  |
| областной бюджет | 86144,86 | 84851,893 | 98% |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 |  |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 4 /4 = 1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 240570,3/ 249714,4 = 0,96**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 1 / 0,96 = 0,96**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 2740,70 /2740,70 = 1**

**СДпз2 = 0/ 0= 1**

**СДпз3 = 105/ 105= 1**

**СДпз4 = 0 / 0 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 4 / 4 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*0,96= 0,96**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Белозерский муниципальный округ» на 2019-2025 годы. Утверждена постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352 | - Постановление «о внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019№352» от 21.02.2023 № 228 | Изменение в сведениях по площади, в финансировании |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019№ 352» от 19.04.2023 №494 | Изменение в сведениях финансирования (изм. В федеральном и областном бюджете) |
|  | - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 №352» от 30.05.2023 №695 | Изменение в сведениях финансирования (изм. В федеральном и областном бюджете) |
|  | -постановление «О внесение изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 №352» от 30.10.2023 №1378. | Изменение в связи с кадровыми изменениями |
|  | - постановление «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352» от 28.11.2023 № 1500 | Изменение в сведениях финансирования (изм. В федеральном и областном бюджете) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы» путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также путем выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируется разработка сметной документации по сносу аварийных домов, расселенных в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019-2025 годы.

Консультант отдела

Жилищно-коммунального хозяйства

администрации Белозерского

муниципального округа К. Д. Афоничева