ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | 42 | 58 | 46 | В программу дополнительно включено 5 свалок. В 2023 году ликвидировано 6 свалок.  |
| 2 | доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | - | 38 | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора информации предприятий и организаций по статотчету 2-ТП (отходы) |
| 3 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | тн/год | - | 23 | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора |
| 4 | доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, от общей численности населения округа | % | 42 | 40 | 45 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение уровня загрязнения водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение аналитического контроля  | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 2024 | 2027 | определение состава проб воды | - | Отсутствие финансирования |  |
| 2. | Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов (Рекультивация несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2024 | - | - | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Проект рекультивации свалки проектной организацией разработан не в полном объеме. Дело находится в арбитражном суде. |  |
| 2.1.2. | Строительство перегрузочной станции на территории полигона. Мощность - 7000 тонн/год | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | - | - | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Срок реализации после рекультивации свалки ТКО г.Белозерск. |  |
| 2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Проект рекультивации свалки проектной организацией разработан не в полном объеме. Дело находится в арбитражном суде. |  |
| 2.2. | Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Панинская (в 1,5 км от д.Панинская в границах кадастрового квартала 35:03:0202004:279) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 |  | 2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Отсутствие финансирования |  |
| 2.2.2. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п. Белый Ручей (в 1 км от п.Белый Ручей в границах кадастрового квартала 35:03:0302041) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в результате ликвидации свалки | нет |  |
| 2.2.3. | Ликвидация несанкционированной свалки вблизи населенного пункта д.Глушково (в 1,5 км на восток от д.Глушково, в границах кадастрового квартала 35:03:0401001) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в результате ликвидации свалки | нет |  |
| 2.2.4. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п.Мегринский (в восточной стороне от п.Мегринский, в границах кадастрового квартала 35:03:0000000:246) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | - | 2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Отсутствие финансирования |  |
| 2.2.5. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Карпово (в 3 км от д.Карпово, в границах кадастрового квартала 35:03:0401003:462) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | - | 2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Отсутствие финансирования |  |
| 2.2.6. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Дудино (на земельном участке, расположенном в с/п Куностьское, (КНЗУ: 35:03:0000000), геогр. координаты - 60.015475, 37.730836 (навал№1), 60.015996, 37.716020 (навал№2) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в результате ликвидации свалки | нет |  |
| 2.2.7. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Тимонино (в 2 км от д.Тимонино в сторону д.Ленино на земельном участке 59,965399; 38,028846) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в результате ликвидации свалки | нет |  |
| 2.2.8. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Ершово (на земельном участке с координатами: 596,834078; 37,822274) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в результате ликвидации свалки | нет |  |
| 2.2.9. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д.Агашино (в границах кадастрового квартала 35:03:0403001, южнее земельного участка в границах кадастрового квартала 35:03:0403001:547) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду в результате ликвидации свалки | нет |  |
| 2.2.10. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи с.Маэкса (в 100 м от съезда с автодороги Белозерск-Нижняя Мондома к с.Маэкса, в границах кадастрового квартала 35:03:0203003) | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | - | 2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Отсутствие финансирования |  |
| 2.2.11. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов (СП Артюшинское, КНЗУ 35:03:0000000)  | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | - | 2027 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | - | Недостаточный объем финансирования |  |
| 2.2.12. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов  | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 2024 |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | ~~-~~ | Отсутствие финансирования |  |
| 3. | Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Экологическое информирование и образование населения | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Повышение уровня экологического образование населения | Осуществяются путем размещения информации экологической направленности на официальном сайте округа  | Отсутствие финансирования |  |
| 3.2. | Участие в мероприятиях, семинарах по природоохранной тематике | Первый заместитель главы округа | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере охраны окружающей среды  | Участие в бесплатных мероприятиях, семинарах по природоохранной тематике | Отсутствие финансирования |  |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | Первый заместитель главы округа  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 |  | Рост количества населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | Конкурсы экологической направленности проводятся бюджетными организациями округа, жители округа участвуют также в областных и общероссийских конкурсах. | Отсутствие финансирования |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы | всего | 141038,8 | 9203,4 | 792,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Администрация Белозерского муниципального округа | 141 038,8 | 9 203,4 | 792,5 |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия 1.1. | Снижение уровня загрязнения водных объектов. |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Проведение аналитического контроля. | Администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления |  | 141 038,8 | 9203,4 | 792,5 |
| Мероприятия 2.1. | Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов. Разработка проектов рекультивации мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. | Рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов (Рекультивация несанкционированной свалки ТКО вблизи г. Белозерск) | Администрация Белозерского муниципального округа | 141 038,8 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2. | Строительство перегрузочной станции на территории полигона. Мощность - 7000 тонн/год | Администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | администрация Белозерского муниципального округа  | 0 | 8 410,98 | 0 |
| Мероприятия 2.2. | Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в сельских поселениях района |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Панинская (в 1,5 км от д.Панинская в границах кадастрового квартала 35:03:0202004:279) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п. Белый Ручей (в 1 км от п.Белый Ручей в границах кадастрового квартала 35:03:0302041) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 38,4 | 38,4 |
| Мероприятие 2.2.3. | Ликвидация несанкционированной свалки вблизи населенного пункта д.Глушково (в 1,5 км на восток от д.Глушково, в границах кадастрового квартала 35:03:0401001) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 262,7 | 262,7 |
| Мероприятие 2.2.4. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п.Мегринский (в восточной стороне от п.Мегринский, в границах кадастрового квартала 35:03:0000000:246) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.5. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Карпово (в 3 км от д.Карпово, в границах кадастрового квартала 35:03:0401003:462) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.6. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Дудино (на земельном участке, расположенном в с/п Куностьское, (КНЗУ: 35:03:0000000), геогр. координаты - 60.015475, 37.730836 (навал№1), 60.015996, 37.716020 (навал№2) | территориальное управление «Белозерское» | 0 | 207,1 | 207,1 |
| Мероприятие 2.2.7. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Тимонино (в 2 км от д.Тимонино в сторону д.Ленино на земельном участке 59,965399; 38,028846) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 32,6 | 32,6 |
| Мероприятие 2.2.8. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Ершово (на земельном участке с координатами: 596,834078; 37,822274) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 76,1 | 76,1 |
| Мероприятие 2.2.9. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д.Агашино (в границах кадастрового квартала 35:03:0403001, южнее земельного участка в границах кадастрового квартала 35:03:0403001:547) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 175,5 | 175,5 |
| Мероприятие 2.2.10. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи с.Маэкса (в 100 м от съезда с автодороги Белозерск-Нижняя Мондома к с.Маэкса, в границах кадастрового квартала 35:03:0203003) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.11. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи г.Белозерк (по юго-западному направлению от городского кладбища в кадастровом квартале 35:03:0401001 (координаты 60,028322; 37,829968) | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.12. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов (СП Артюшинское, КНЗУ 35:03:0000000)  | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.13. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов  | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Экологическое информирование и образование населения | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 | Участие в мероприятиях, семинарах по природоохранной тематике | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | администрация Белозерского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |

Справочная информация о расходах бюджета округа,

областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год  | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы | Всего, в том числе | 9 203,4 | 792,5 | 8,61 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1992,4 | 792,5 | 39,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 7210,98 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления» |  | 9203,4 | 792,5 | 8,61 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО вблизи г.Белозерска | Всего, в том числе | 8 410,98 | 0 | 0 | Проект рекультивации свалки проектной организацией разработан не в полном объеме. Дело находится на рассмотрении в арбитражном суде. |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 1200,00 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7210,98 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта п. Белый Ручей (в 1 км от п.Белый Ручей в границах кадастрового квартала 35:03:0302041) | Всего, в том числе | 38,4 | 38,4 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 38,4 | 38,4 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки вблизи населенного пункта д.Глушково (в 1,5 км на восток от д.Глушково, в границах кадастрового квартала 35:03:0401001) | Всего, в том числе | 262,7 | 262,7 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 262,7 | 262,7 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Дудино (на земельном участке, расположенном в с/п Куностьское, (КНЗУ: 35:03:0000000), геогр. координаты - 60.015475, 37.730836 (навал№1), 60.015996, 37.716020 (навал№2) | Всего, в том числе | 207,1 | 207,1 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 207,1 | 207,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Тимонино (в 2 км от д.Тимонино в сторону д.Ленино на земельном участке 59,965399; 38,028846) | Всего, в том числе | 32,6 | 32,6 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 32,6 | 32,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |  |
| Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи населенного пункта д.Ершово (на земельном участке с координатами: 596,834078; 37,822274) | Всего, в том числе | 76,1 | 76,1 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 76,1 | 76,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| Физические и юридические лица |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д.Агашино (в границах кадастрового квартала 35:03:0403001, южнее земельного участка в границах кадастрового квартала 35:03:0403001:547) | Всего, в том числе | 175,5 | 175,5 | 100 |  |
| Бюджет округа (собственные доходы) | 175,5 | 175,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| Физические и юридические лица |  |  |  |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = 6 /7 = 0,86**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = 792,5/9203,5= 0,09**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = 0,86 / 0,09 = 9,56 (принимаем Эис=1)**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 46/58= 0,79**

**СДпз4 = 45/ 40= 1,13 (принимаем СДпз4=1)**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = (0,79+1) / 2 = 0,89**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 0,89\*1= 0,89**

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы Утверждена постановлением администрации округа от 09.02.2023 № 170 | Постановление администрации округа от 16.02.2023 № 211 | Изменение в объемах финансировании |
| Постановление администрации округа от 11.05.2023 № 580 | Изменение в объемах финансировании |
| Постановление администрации округа от 03.07.2023 № 855 | Перераспределение финансирования |
| Постановление администрации округа от 09.08.2023 № 986 | Изменение в объемах финансировании |
| Постановление администрации округа от 05.09.2023 № 1079 | перераспределение финансирования внутри мероприятия «2.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО» |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году продолжится реализация муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023-2027 годы.

Планируется реализация мероприятий по всем основным направлениям программы.

Начальник отдела

архитектуры и строительства А.Д.Логинова